**Na Fragmentu již probíhá betonáž a příprava základové desky**

**I přes všechna úskalí, která vyplývají z epidemie covid-19, pokračuje výstavba rezidenčního projektu Fragment podle harmonogramu. V současné době probíhá betonáž a příprava základové desky.**

V období od slavnostního poklepání základního kamene, které proběhlo 1. října 2020, do konce roku se odtěžila větší část stavební jámy. Zároveň se navrtalo a zavedlo všech třicet geotermálních vrtů hlubokých 180 metrů. Zahájeny byly již také práce na zajištění stavební jámy. Od ledna pokračovalo odtěžování zeminy souběžně s přípravou na modelaci základové spáry, ve které povede potrubí od jednotlivých vrtů. V jednotlivých úsecích jámy již začala betonáž a současně odstartovaly přípravy pro základovou desku.

Ambiciózní rezidenční projekt Fragment nabídne 140 prémiových bytů k pronájmu, tak v blízké budoucnosti významně rozšíří nabídku nájemního bydlení v Praze. Hrubá stavba budovy bude hotová do konce letošního roku. Kolaudace a uvedení budovy do provozu je naplánováno na druhou polovinu příštího roku. Investorem, developerem a stavebníkem projektu je skupina Trigema.

Více informací o projektu Fragment.